|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN TUẦN 6** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch tuần 6> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 18/05/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp skype tối 18/05  Thời hạn đến ngày 20/05 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

No table of contents entries found.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Công việc** | **Ghi chú** | **Deadline** |
| **Thế Phú (22)** | Viết mô tả cho phần UnitTest. Chỉ rõ Unit test đó nằm ở đâu, có chức năng gì, làm sao cho người đọc dễ tìm… | Làm trên template chung của toàn bộ dự án. **Font: Times News Roman Size: 12**  Đặt các heading rõ ràng. | **Trước 21h thứ 4 19/05/2010** |
| Coi lại phần chuyển từ menu chính vào bài học. Ngăn chặn việc mở nhiều sách 1 lúc. |  |
| **Thành Long (25)** | Nhập liệu cho phần đại số và hình học. Cung | Cung cấp thông tin cần về dữ liệu cho nhóm Quý. |  |
| **Quý (21)** | Tích hợp bài trắc nghiệm.  Kiểm lỗi, tích hợp bài sắp xếp chứng minh | Liên hệ **Phú, Kịt**…cùng tích hợp vào proj chung  Nhờ Quý liên lạc 2 bạn nữ luôn. | **Trước 21h thứ 4 19/05/2010** |
| Hoàn thành sách trắc nghiệm và **unit test** | Yêu cầu nhóm nhập liệu cung cấp dữ liệu theo đúng chuẩn cần dùng | **Trước 21h thứ 4 19/05/2010** |
| **Di Nguyên (23)** | Chỉnh sửa Architecture Design, Build script cho hoàn thành, chuẩn bị deadline | - Xem lại định dạng format tài liệu  Làm trên template chung của toàn bộ dự án. **Font: Times News Roman Size: 12**  Đặt các heading rõ ràng. | **Trước 21h thứ 4 19/05/2010**  , |
| **Ngọc Tuấn (24)** | Võ Thành Phúc | * Chỉnh sửa các tài liệu cũ * Đánh giá thành phẩm của nhóm code theo feature set * Tổng hợp, đóng gói các tài liệu. | **Trước 21h thứ 4 19/05/2010** |
| Bảo Minh | Đề cập vào thứ 5 |
| Tuấn | Hoàn thành, 22h chủ nhật 15/05/2010 |

* Phần chủ yếu còn lại của **công việc cả nhóm bây giờ là việc tích hợp** chung lại. Từ đó chúng ta mới có một baseline cụ thể để tiếp tục phát triển.
* Chúng ta sẽ bàn tiếp công việc tiếp theo sau khi hoàn thành tài liệu cho deadline này. **Ngày thứ 5 (20/05/2010) họp tại phòng E403 lúc 11h45.** Đề nghị các bạn có mặt đầy đủ và đúng giờ.