|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN TUẦN 7** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch tuần 7> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 26/05/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp ngày 26/05  Thời hạn đến ngày 28/05 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

Đề nghị các bạn code chức năng đọc phần Inspection của H.Phúc để chỉnh sửa lại chuẩn code cho đúng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Công việc** | **Ghi chú** | **Deadline** |
| **Thế Phú (22)** | * Kiến Minh và H.Phúc làm phần Inspection. * Đặc biệt kết hợp kiểm tra và làm với Bảo Minh nhóm 14 * Sẵn sàng chỉnh giao diện | Có thể dùng các bảng check list kiểm tra các tính năng có đầy đủ như trong Specs?  Kiểm tra code đã đúng code Stantdard hay chưa?  Tài liệu dự án có gì sai sót không?  Đặc biệt là code có đúng code standard chưa? | **(tiếp tục)**  **Trước 21h thứ 7 29/05/2010** |
| * 3 bạn còn lại nghiên cứu làm thêm phần quản lý người dùng. | * Lưu thông tin điểm người dùng qua các lần làm bài. * Thời gian ngày giờ đăng nhập, đăng xuất |
| **Thành Long (25)** | * **Nội dung các bài tập sao cho giống SGK và được đẩy lên đầu** | Có thể kêu gọi thành viên hỗ trợ thêm từ **nhóm Di Nguyên** | **Trước 21h thứ 7 29/05/2010** |
| **Quý (21)** |  |  |  |
| Hoàn thành tính năng sắp xếp chứng minh. Tích hợp vào proj chung. (trong ngày 27)  Sửa lỗi và đầy đủ dữ liệu trong ngày 28 | Liên hệ **Kịt, Hoàng Minh** …nếu tích hợp gặp khó khăn. | **(dự tính dứt điểm)**  **Trước 07h thứ 7 29/05/2010** |
| **Di Nguyên (23)** | * Làm xong cái tài liệu Architecture Design, UserGuide, Kiểm tra Build script lần nữa. * Toàn Nhân chuẩn bị setup thật. | User Guide đóng gói trong một file **.CHM.** Nội dung trình bài rõ ràng, có heading chỉ mục. Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu cho các em học sinh 8. | **Trước 11h thứ 7 29/05/2010** |
| **Ngọc Tuấn (24)** | Võ Thành Phúc | * Chỉnh sửa các tài liệu cũ * Làm tiếp Configuration Plan * Chuẩn bị tài liệu cho thuyết trình * Kịt, Hoàng Minh kiểm tra giải đáp về code, tích hợp | **Trước 21h thứ 7 29/05/2010** |
| Bảo Minh: Dựa vào template lấy thông tin hoàn thành **Test Plan** |  |
| Tuấn |  |

* Các nhóm trưởng chuẩn bị đánh giá các thành viên của nhóm nhỏ mình. Sau đó cả nhóm lớn sẽ duyệt lại lần cuối và cho bản chính thức và ký tên các thành viên.
* Chúng ta cũng quyên góp 1 khoảng tiền nho nhỏ để in tài liệu, đĩa CD… và có thể thì gặp mặt tổng kết nhóm lớn khi hoàn thành dự án (bao nhiêu thì tuỳ các bạn đề xuất)
* Chặng tiếp theo là đến **ngày 29/05**.
* **Các nhóm trưởng trên tinh thần vẫn sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu chúng ta có sai sót, bổ sung thì cùng nhau chỉnh sửa**