|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN TUẦN 4** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch tuần 4> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 04/05/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp skype tối 04/05 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

No table of contents entries found.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Bao gồm** | **Công việc** | **Ghi chú** | **Deadline** |
| **Thế Phú (22)** | Thế Phú + Thành Long + Phú Cường | Làm tiếp phần giao diện, hoàn thành phần button, sửa lỗi giao diện | Thành Long và Phú Cường làm button nếu có thắc mắc có thể liên hệ Kiến Minh và Thế Phú  Tham khảo tìm kiếm resource trên <gnome-look.org>, Di Nguyên và các thành viên khác đóng góp | 22h thứ 5 06/05/2010 |
| Kiến Minh + Huy Phúc + Minh Phú | Hoàn thành tạo tài khoản, đăng nhập, quản lý người dùng | Tổ chức dữ liệu bên dưới và giao diện đăng nhập. | 22h thứ 4 05/10/2010 và thứ 6 07/05/2010 |
| **Thành Long (25)** | 3 bạn còn lại | Nhập liệu cho phần đại số và hình học | Nhập liệu theo yêu cầu từ Quý, và các nhóm code, các chỉ dẫn được post trên google group hoặc liên hệ nhóm code | 22h thứ 4 05/10/2010 và thứ 6 07/05/2010 |
| **Quý (21)** | 2 bạn | Hoàn thành làm bài trắc nghiệm. | Yêu cầu nhóm nhập liệu cung cấp dữ liệu theo đúng chuẩn cần dùng | Cập nhật dần, 22h thứ 6 07/05/2010 |
| 2 bạn | Hoàn thành sắp xếp chứng minh | Yêu cầu nhóm nhập liệu cung cấp dữ liệu theo đúng chuẩn cần dùng | Cập nhật dần, 22h thứ 6 07/05/2010 |
| **Di Nguyên (23)** | Toàn bộ | Hoàn thành Build Script | Hướng dẫn build, build tự động, gửi mail từ chương trình build | Cập nhật dần, 22h thứ 4 05/05/2010, thứ 6 07/05/2010 |
| Chỉnh sửa Architecture Design | Chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung mình đang làm | Cập nhật dần, 22h thứ 4 05/05/2010, thứ 6 07/05/2010 |
| **Ngọc Tuấn (24)** | Kịt | Tích hợp dự án | Hỗ trợ kỹ thuật, góp ý cho các chức năng | Cập nhật dần theo bài nộp của các nhóm khác  thứ 6 07/05/2010 |
| Bảo Minh | Dịch template tài liệu |  |
| Còn lại | Xem lại, chỉnh sửa các tài liệu đã nộp, cập nhật Configuration plan. Hỗ trợ tích hợp, đánh giá chức năng |  |

**Lưu ý:** Các bạn nhóm code vừa hoàn thành **chức năng** vừa viết luôn **UnitTest** cho các lớp chức năng của mình.

* Các nhóm code chức năng thứ 5 này cũng đưa một phần **Unit Test** kèm trong code của mình luôn.
* Các bạn làm được những gì nên **cập nhật lên google code hằng ngày** để cả nhóm tiện theo dõi, và gần nhất sáng thứ 5 chúng ta có thể gặp nhau trao đổi và góp ý thêm.