|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN TUẦN 7** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch tuần 7> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 24/05/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp ngày 24/05  Thời hạn đến ngày 26/05 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

No table of contents entries found.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Công việc** | **Ghi chú** | **Deadline** |
| **Thế Phú (22)** | Sửa lỗi bổ sung toàn bộ phần đầu chương trình bao gồm đăng nhập, menu chính, quản lý việc chọn môn học.  Bổ sung phát triển ý tưởng sao cho giao diện đầu bắt mắt hơn | Sử dụng thêm nhạc nền cho chương trình (ví dụ nhạc hoà tấu kích thích trí thông minh ^^)  Các bạn **tự do sáng tạo** cho bộ mặt chương trình thu hút hơn | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010** |
| Coi lại phần chuyển từ menu chính vào bài học. Ngăn chặn việc mở nhiều sách 1 lúc. |  |
| **Thành Long (25)** | Hoàn thành hết phần dữ liệu cho Đại số và hình học. Cung cấp dữ liệu cho nhóm Quý và 2 bạn Trâm và Thu | Có thể kêu gọi thành viên hỗ trợ thêm từ **nhóm Di Nguyên** | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010** |
| **Quý (21)** | Hoàn thành chức năng trắc nghiệm, sửa lỗi, tích hợp vào Proj chính.  Cố gắng viết unit test cho các hàm trả về kết quả. | Liên hệ **Kịt, Hoàng Minh**…nếu tích hợp gặp khó khăn. | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010** |
| Hoàn hành tính năng sắp xếp chứng minh. Tích hợp vào proj chung. | Liên hệ **Kịt, Hoàng Minh** …nếu tích hợp gặp khó khăn. | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010** |
| **Di Nguyên (23)** | Chỉnh sửa Architecture Design, Kiểm tra Build script lần nữa, hướng dẫn thành viên thuyết trình sử dụng.  Làm UserGuide | User Guide đóng gói trong một file **.CHM.** Nội dung trình bài rõ ràng, có heading chỉ mục. Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu cho các em học sinh 8. | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010**  , |
| **Ngọc Tuấn (24)** | Võ Thành Phúc | * Chỉnh sửa các tài liệu cũ * Làm tiếp Configuratin Plan * Chuẩn bị tài liệu cho thuyết trình * Kịt, Hoàng Minh kiểm tra giải đáp về code | **Trước 21h thứ 4 26/05/2010** |
| Bảo Minh: Dựa vào template lấy thông tin hoàn thành **Test Plan** |  |
| Tuấn |  |

* Quan trọng hiện nay vẫn là **tích hợp tính năng** chung lại.
* Trước mắt là công việc đến **ngày 26/05**. **Tối 26/05** chúng ta sẽ onl skype vào lúc 22h , tổng kết công việc và bàn tiếp những gì còn thiếu.
* Đây là **trận đánh cuối cùng** của nhóm mình rồi. Mong mọi thành viên chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức….>\_<