|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN TUẦN 3** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch tuần 3> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 30/04/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp sáng 30/04 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

**Mục lục**

No table of contents entries found.

* **Ngày 1-5-2010**, buổi chiều: Nhóm Phú + Long + Minh hoàn thành giao diện ban đầu, khung chương trình. Trong đó:
  + Phú làm proj chính
  + Long hỗ trợ hình ảnh, thiết kế button…
  + Kiến Minh phụ trách phần lưu trữ tài khoản, tạo, đăng nhập.
* Nhóm Quý hoàn thành tính năng trắc nghiệm, sắp xếp chứng minh. Sau ngày 1.5 sẽ tích hợp vào Proj chính.
* Nhóm nhập liệu Long (gồm 3 bạn) làm phần dữ liệu đáp án cho các bài tập, chuyển giao cho nhóm Quý làm cơ sở dữ liệu phần trắc nghiệm và chứng minh.
* Nhóm Nguyên tìm hiểu build script cho các file solution độc lập với Visual Studio, auto build, gửi mail. Có thể liên hệ hợp tác thêm với Hoàng Minh.
* Những nhóm còn lại tiếp tục hoàn thành tài liệu cho ngày 10-05.
* Các nhóm tiếp tục tìm project mẫu, để xem có phần nào hay dùng cho dự án mình.
* Nghiên cứu các sử dụng **Proj mẫu cuốn sách** trên google code. Nếu được chúng ta dùng làm khung chính cho dự án mình.(Liên hệ Phú hoặc mình sẽ up lên mediafire).

Ngày **1-5-2010** lúc **8h** tối họp skype, báo cáo tình hình thực hiện, cả nhóm lớn đánh giá giao diện chính và chương trình khung của chương trình. Vì vậy để tốt cho việc đánh giá, buổi chiều các bạn lên google code lấy Proj Phú làm về xem trước.