|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROJECT PLAN Bonus** |
| Tự học toán lớp 8 – <Kế hoạch Bonus> | |



When printing, turn **off** hidden text. (Select **Tools/Options/Print**, deselect **Hidden Text**.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin dự án** | Tự học toán lớp 8Use this field if you have a preliminary AFE. | Phiên bản Use this field to track different versions of this SOW. | 1.0 |
| Quản lý dự án: This is the person responsible for the day-to-day execution of project activities. |  | Sở hữu dự án This is the person responsible for the budget used to fund this project. | Thầy Ngô Huy Biên |
| Nhóm thực hiện | 21 + 22 + 23 + 24 +25 | Ngày chuyển giao This is the date the SOW is submitted for review. | 13/06/2010 |
| Ngày bắt đầu This is the date costs begin to be charged to the project – usually the date the SOW is started. | 5/04/2010 | Ngày kết thúc | 31/05/2010 |

Tổng quan các chức năng được thay đổi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Miêu tả** | **Tác giả** |
| 26/05/2010 | 1.0 | Biên bản cuộc họp ngày 26/05  Thời hạn đến ngày 28/05 | Võ Thành Phúc |
|  |  |  |  |

Link download nội dung sách hình học: [http://www.mediafire.com/?mdjndmn5dij#2](http://www.mediafire.com/?mdjndmn5dij%232)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Công việc** | **Ghi chú** | **Deadline** |
| **Thế Phú (22)** | * Viết UnitTest cho các tính năng đã làm * Refactor Code cho đúng chuẩn * Chỉnh sửa kích thước màn hình cho phù hợp. |  | **23h thứ 4 02/06/2010** |
| * Nhập liệu hình học * Chương 1 : Bài 10,11, 12 * Chương 2 : Bài 1, 2, 3 | * Font: Times New Roman * Size 13 |
| **Thành Long (25)** | * Nhập liệu hình học |  | **23h thứ 4 02/06/2010** |
| **Quý (21)** | * Viết UnitTest cho các tính năng trắc nghiệm và sắp xếp chứng minh * Refactor Code cho đúng chuẩn |  | **23h thứ 4 02/06/2010** |
| **Di Nguyên (23)** | * Toàn Nhân làm setup chung với Kịt, Hoàng Minh. * Nhập liệu hình học * Chương 1 : Bài 1 🡪 9 | * Font: Times New Roman * Size 13 | **23h thứ 4 02/06/2010** |
| **Ngọc Tuấn (24)** | Kịt, Hoàng Minh: Sửa lỗi code, làm setup. | * Font: Times New Roman, Size 13 * Phúc: Chương 2: Bài 4,5 * Tuấn: Chương 2: bài 6 + chương 4: bài 7 * Bảo Minh: Chương 4: Bài 8,9 | **23h thứ 4 02/06/2010** |
| Bảo Minh, Tuấn, Phúc nhập liệu:   * Chương 2 : Bài 4 🡪 6 * Chương 4 : Bài 7,8, 9 |

* Deadline cho nhập liệu là 23h55 ngày 02/06/2010